http://fsdmoc.com/wp-content/themes/fsdmoc/assets/images/logo.png

**INVESTINDO EM INCLUSÃO FINANCEIRA**

**2018**

**GLOSSÁRIO DE TERMOS FINANCEIROS**

**(iOs e BackOffice implementations)**

Prezados,

O encontro realizado foi bastante frutífero a ver pelas valiosas sugestões de melhorias feitas sobre a aplicação no seu novo *modus operandi* (*Com a API servidor e o BackEnd para gestão de conteúdos)*.

Contudo, a implementação do aplicativo iOs está sendo realizada seguindo um cronograma ou itinerário previamente acordado, no encontro anterior sumarizado abaixo.

**Fase 1 - APP para IOS** (Previsão de protótipo em 3 semanas e versão 1.0 em 6 semanas) - **Terminado**

* Implementar a versão 1.0 para o sistema operativo IOS tendo como base a estrutura de menus e funcionalidades da versão actual para Android.
* Criar um backoffice de gestão que permita a actualização de termos e de outra informação numa base de dados em servidor e actualização da APP automática por API.
* Actualização dos termos do glossário corrigindo erros e adicionando novos termos em falta.
* Agrupar os termos por categorias no menu de pesquisa. Um termo pode pertencer a várias categorias.
* Adição de imagens e vídeos aos termos do glossário.

**Notas**:

No que concerne ao acordado para a fase 1 que é a implementação da versão iOs do actual glossário já está complete. Entendemos que a implementação do iOs (sem o backend) já era de consensso anterior; a decisão de implementação do BackEnd/Backoffice é por parte dos novos programadores uma vez que irá facilitar ao gestor de conteúdos do glossário e aos próprios desenvolvedores.

Portanto, a nossa sugestão para que o trabalho prossiga sem entraves e sem maiores delongas é que:

1. Sejam criadas as condições para alojar-se a aplicação no Appstore
2. Sejam criadas condições para se alojar a aplicação do servidor (BackEnd)
3. Se inicie a testagem em dispositivos Apple reais e se faça correcções menores de erros

Porquê esta abordagem???

O aplicativo Android actual não tem ainda as novas funcionalidades implementadas (imagem, video) e também ainda não recebe dados a partir do BackEnd (servidor) pelo que antes de se implementar novas funcionalidades como *Track de histórico de alterações de termos* ou *Importação de termos por ficheiro Excel* etc, a nossa sugestão é que a fase 2 seja de actualização do Android para que esteja no mesmo nível que o iOs.

**Fase 2 – Actualização da versão Android e Preparação da Fase 3**

* Tendo por base o código source já produzido pela Mauro Banze, pretende-se implementar o mesmo processo de actualização a partir do back-office de gestão e por API com o servidor.
* Actualização dos termos do glossário corrigindo erros e adicionando novos termos em falta.
* Agrupar os termos por categorias no menu de pesquisa (alterar a Interface actual). Um termo pode pertencer a varias categorias.
* Adição de imagens e vídeos aos termos do glossário (alteração da interface actual).

**Fase 3 – Melhorias e novas funcionalidades** (previsão de 4 semanas)

Requisitos discutidos no encontro de *kick off*

* Linkagem de termos na Base de Dados permitindo consultar outros termos com base em links de palavras no texto da definição.
* Perguntas e Respostas sobre Serviços Financeiros Digitais num formato FAQ e perguntas abertas que serão enviadas para um mail para posterior resposta e inserção como uma nova FAQ se não existir.

**Requisitos identificados no encontro anterior**

* Expansão dos termos de cada categoria - na aplicação iOS , os termos devem aparecer s lista de categorias e quando clicado sobre elas devem ser expandidas a lista dos termos
* Validação de Termos - os termos que são registrados por um utilizador devem ser validados por um outro utilizador.
* Melhorar os editores - os campos de textos para significado e descrição do termo devem ser maiores e mais visíveis.
* Historicos de actualizacao de termos com o nome do utilizador de actualizou e data
* Adicionar Menu termos em aprovação na backoffice
* Importação de termos por ficheiro

Notas gerais:

Sugiro como coordenador do projecto, que este *schedule* seja mantido e que se considere a fase 3 como a fase de materialização das funcionalidades sugeridas excepto haja algum inconveniente. Nesta fase a introdução de termos é feita pelo João Gaspar e pode continuar sendo coordenada por ele até que outros utilizadores possam também o fazer.